**Tájékoztató(Úszókikötő)**

**Egyek Nagyközség Önkormányzatának a VP6-19.2.1-45-2-17 kódszámú Természeti és táji értékekre alapozott turizmusfejlesztés című pályázatának jelenlegi paramétereiről.**

**iratazonosító szám:** 1920526748

projekt beadása: 2018.03.14.

**Fontosabb projekt adatok a Támogatói Okiratból**

előleg -biztosíték - likviditási terv 4 749 042 Ft

összes költség 16 422 614 Ft

elszámolható költség 15 830 146 Ft

nem elszámolható költség 592 468 Ft

támogatás 9 498 084Ft

önerő 6 924 530 Ft

**1. mérföldkő** 2020.02.29

**2. mérföldkő** 2020.05.31

**3. mérföldkő nincs**

tervezett befejezés 2020.06.30

záró kifizetés igénylése 2020.06.30

fenntartási időszak 5 év

**2020-ban teljesítendő feladatok:**

1. mérföldkő 2020.02.29 tervezett felhasznált támogatás **5 000 000 Ft**

úszómű 50%-os készültség

kötelező nyilvánosság, tábla

3 db 12\*2 méteres ponton

2. mérföldkő 2020.05.31 tervezett felhasznált támogatás **4 498 084 Ft**

úszómű 100%-os készültség

5 db 12\*2 méteres ponton, 7 db szálkaponton

1 db bejáróhíd9\*1.2m, 1 db támrúd 11.14m

üzembe helyezés, engedélyek, kommunikációs terv

**Fontosabb változások és információk a Támogatói Okirat kézhezvétele óta**

**/17 hónap telt el a beadástól, országos probléma/**

1. az úszókikötő gyártó nyertes árajánlatának érvényességi ideje lejárt – a támogatói okirat kézhezvétele után 2019.08.29-én megnyilatkoztattam a nyertes árajánlat adót – tudja-e tartani az árajánlatát.2019.10.21-én érkezett levelében az áll, hogy nem tudja tartani. **pályázatban:11 629 400 Ft+áfa aktuális ár: 12 676 000Ft+áfa**
2. az eszközbeszerzés is meg lett nyilatkoztatva 2019.08.29-én. **pályázatban:8710 Ft aktuális ár: 12 340Ft**
3. Bérleti szerződést kell kötni az EMVIZIG - el. Ára 2018-ban kb.78750 Ft/év
4. TIVIZIG hozzájárulásához: minimum és ez 2018-as árajánlat alapján földmérési díj 310 000 Ft+áfa, 180 000 Ft illeték.
5. az úszókikötőt évente ki kell emelni és tárolni
6. 1 fő szükséges a fenntartási időszakban

**Javaslat:** a megfelelő fedezet testületi döntést igényel, megrendelőt mihamarabb ki kell küldeni a jóváhagyást követően, illetve az előleget meg kell kérni.

Kelt: Egyek, 2019. 11. 12.

készítette: Englert Klára